ИНФОРМАЦИЯ
о реализации мероприятий государственной программы Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы» в 2017 году

Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области является ответственным исполнителем государственной программы Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями) (далее – государственная программа).

Целью государственной программы является увеличение объемов производства и реализации промышленной продукции, повышение конкурентоспособности и устойчивости базовых отраслей промышленности Пензенской области, а также обеспечение эффективной деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области в сфере развития промышленности.

По итогам 2017 год индекс промышленного производства Пензенской области составил 102,6%, что выше среднероссийского на 1,6%. 
Объем поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет Пензенской области от промышленных предприятий составил – 
26 млрд. рублей, что на 13,5% больше уровня предыдущего года, при этом их доля в общем объеме налоговых платежей Пензенской области около 51%.

В соответствии с Планом реализации государственной программы, утвержденным распоряжением Правительства Пензенской области 
от 27.12.2016 № 569-рП, все показатели запланированных мероприятий выполнены.

Расчетное значение оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2017 года составило - 1 (эффективность реализации государственной программы высокая).

Согласно Закону Пензенской области от 22.12.2016 № 2991-ЗПО
«О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» в 2017 году на реализацию мероприятий государственной программы из бюджета Пензенской области выделены средства в размере 141 003,8 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.01.2018 составило 
47 018,6 тыс. рублей (33%), что связано с неполным освоением средств, предусмотренных Фонду развития промышленности Пензенской области (далее - Фонд), который был создан в июне 2017 года.

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы 1 «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области 
на 2014 - 2020 годы» государственной программы из бюджета Пензенской области Фонду предоставлена субсидия в форме имущественного взноса на предоставление займов промышленным предприятиям и обеспечение его текущей деятельности в размере 100 млн. рублей.

В декабре 2017 года Фондом заключены договоры о предоставлении займов с ООО ПО Пензенский завод «Электромехизмерение» на сумму 5 млн. рублей и ООО «Ленкомтех» на сумму 20,0 млн. рублей, при этом перед Фондом со стороны бюджета Пензенской области сложилась кредиторская задолженность в сумме 
20,0 млн. рублей, которая исполнена в феврале 2018 года.

Заявки еще 8 предприятий на общую сумму более 98,0 млн. рублей были возвращены на доработку по причине недостаточности залоговой базы для получения займа, а также в связи с несоответствием документов заявителей требованиям порядка предоставления займов. Наблюдательным советом Фонда было принято решение отложить рассмотрение данных заявок до устранения выявленных недостатков.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации денежные средства, не использованные Фондом в 2017 финансовом году, возвращены в бюджет Пензенской области.

В отчетном году в рамках подпрограммы 1 государственной программы было организовано предоставление нового вида поддержки, финансируемого из бюджета Пензенской области: «Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим производство товаров легкой и текстильной промышленности, на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства товаров (работ, услуг)».

В 2017 году субсидия предоставлена индивидуальному предпринимателю Воробьевой Татьяне Николаевне в размере 1484,3 тыс. рублей.

Также в целях популяризации рабочих профессий, с апреля по август 2017 года в Пензенской области был проведен пятый областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» по 10 номинациям. Победители конкурса получили автомобили «DATSUN ON - DO», телевизоры и путевки в дом отдыха, а всем участникам вручены поощрительные призы.

Проведение конкурса стало уже традиционным в нашей области и оказывает значительное влияние на повышение имиджа рабочих профессий.

На реализацию подпрограммы 2 государственной программы «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности на 2014 - 2020 годы» из бюджета Пензенской области выделены средства в размере 32 410,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение по итогам 2017 года составило 31 634,0 тыс. рублей 98 %.(611,8 тыс. рублей  - кредиторская задолженность по уплате страховых взносов (исполнено в январе 2018 года), 2,6 тыс. рублей - кредиторская задолженность по услугам ремонта принтера (исполнено в январе 2018 года), 162,0 тыс. рублей - остаток неиспользованного лимита).

Денежные средства в рамках данной подпрограммы направлены на обеспечение деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

В 2018 году реализация государственной программы будет продолжена.