ИНФОРМАЦИЯ

о реализации мероприятий государственной программы 
Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2022 годы»
 в 2018 году

Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области является ответственным исполнителем государственной программы Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2022 годы» (далее – государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).

Соисполнителями государственной программы  являются: Министерство сельского хозяйства Пензенской области; Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области; Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области; Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области; Департамент государственного имущества Пензенской области; Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области; Министерство культуры и туризма Пензенской области.

Целью государственной программы является увеличение объемов производства и реализации промышленной продукции, повышение конкурентоспособности и устойчивости базовых отраслей промышленности Пензенской области, а также обеспечение эффективной деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области в сфере развития промышленности.

Законом Пензенской области от 20.12.2017 № 3132-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с последующими изменениями) на реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году предусмотрены средства бюджета Пензенской области в объеме 150 893,3 тыс.рублей. Средства из федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований Пензенской области и внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы не предусмотрены.

Исполнение кассового плана за 2018 год составило 150 603,4 тыс.рублей. или 99,8% к плану на год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014-2022 годы» (далее – подпрограмма 1) в бюджете Пензенской области предусмотрены средства в объеме 117 184,2 тыс.рублей.  Фактическое освоение средств по подпрограмме 1 к плану на год составило 99,9%. Неполное освоение средств по подпрограмме 1 связано с экономией средств на содержание Фонда развития промышленности Пензенской области.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности на 2014–2022 годы» в бюджете Пензенской области предусмотрены средства в объеме 33 709,1 тыс.рублей. (далее – подпрограмма 2).  Фактическое освоение средств по подпрограмме 2 составило 99,2% к плану на год. Неполное освоение средств по подпрограмме 2 связано с экономией средств на обеспечение деятельности Минпрома Пензенской области.

Все плановые значения целевых показателей государственный программы достигнуты.

Так, по итогам 2018 года индекс промышленного производства в Пензенской области составил 107,1 % и или на 4,2% больше планового значения показателя, что обеспечило 2 место среди регионов ПФО (102,7% - в ПФО). Для справки индекс промышленного производства в России составил 102,9%.

Индекс промышленного производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий составил 107,1 % или на 3,9% больше планового значения показателя.  Рост индекса промышленного производства удалось достигнуть за счет следующих видов экономической деятельности:

- «обрабатывающие производства» – 107,1 %;

- «обеспечение электроэнергией, газом и паром» – 103,1 %;

- «водоснабжение, водоотведение, сбора и утилизации отходов» – 120,4 %.

Увеличение объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий в рамках подпрограммы 2 составило 105,3 млрд.руб. или на 0,3% больше планового значения показателя. По итогам 2018 года отмечается рост объемов производства товаров к уровню 2017 года по следующим видам деятельности:

- «обработка древесины и производство изделий из дерева» – в 1,8 раза, за счет увеличения объемов в ЗАО «Фанерный завод «Власть труда» (в 1,8 раза), ООО «Чаадаевский завод ДП» (в 1,8 раза), АО «Фотон» (1,2 раза) и других малых предприятий;

- «производство электрического оборудования» - 113,9% за счет увеличения объемов ОАО «Пензадизельмаш» - (122,2%) и др. предприятий;

- «производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» - 115,4% в АО «Сердобский машиностроительный завод» (119,6%), АО «Завод ГРАЗ» (112,5%) и др.;

- «производство бумаги и бумажных изделий» - 114,5% за счет роста объемов продукции в ООО «Маяк Техноцелл» (102,3%), ООО «Маякпринт» (138,4%) и др. предприятий;

- «производство мебели» - 117,7% за счет роста объемов   в ООО МК «Лером (119,2%) и других малых предприятий.

По предварительным данным увеличение объемов производства и реализации продукции предприятиями, участвующими в подпрограмме 1 (ООО «Северянин», ООО «Вик-Инвест», ООО «Ванюшкины сладости», ИП Головина Н.М.,                             АО «Кристина», ИП Зоцин С.М., ООО «ДИАД»), составляет 10% или в 2 раза больше планового значения целевого показателя.

Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области предприятиями, участвующими в подпрограмме 1, в фактических суммах составило 127,2% или в 5,4 раза больше планового значения показателя. Информация представлена УФНС России по Пензенской области.

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 28.08.2017 № 402-пП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим производство товаров легкой и текстильной промышленности, на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства товаров (работ, услуг)» информация по  показателю результативности предоставления субсидии предприятиям, участвующим в подпрограмме 1,  предоставляется  10 апреля.

Объем отгруженных товаров по итогам 2018 года составил 226,3 млрд. руб.  или на 4,7% больше планового значения показателя. В соответствии с Федеральном планом статистических работ показатель формируется ежегодно 15 августа.

Темп роста производительности труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности составил 105% или на 1,0% больше планового значения показателя. Темп роста производительности труда на промышленных предприятиях по виду деятельности "обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий составил 106,0% или на 2,4% больше планового значения показателя. Рост производительности труда достигнут за счет увеличения объема отгруженных товаров в 2018 году  на 2,1%  и сокращения численности  работающих  на 3% к уровню 2017 года. Проводимая модернизация производства и реализация инвестиционных проектов также способствует росту производительности труда на предприятиях области.

Прирост высокопроизводительных рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих производств составил 100,3% и соответствует плану на год.

Увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях составило 30 447,0 руб. или на 4,6% больше планового значения показателя. Эффективным механизмом повышения заработной платы стала Декларация о социально-экономическом сотрудничестве, заключенная между Губернатором Пензенской области и тридцатью шестью промышленными предприятиями. В целом, на данных предприятиях в 2018 году средняя заработная плата увеличилась на 7,3% и составила свыше 34 тыс. рублей, что выше среднего уровня заработной платы в регионе на 5,6%.

В соответствии с планом реализации государственной программы, утвержденным распоряжением Правительства Пензенской области от 22.02.2018              № 87-рП, все показатели запланированных мероприятий выполнены.

Расчетное значение оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2018 года составило – 1 (эффективность реализации государственной программы высокая).

Наиболее значимые  достижения и результаты, оказывающие влияние на социально-экономическое развитие Пензенской области, достигнутые благодаря реализации мероприятий государственной программы за 2018 год:

- в рамках реализации мероприятия «Оказание методической поддержки предприятиям в реализации инвестиционных проектов» Минппромом Пензенской области оказывается содействие промышленным предприятиям в реализации инвестиционных проектов, способствующих росту объемов промышленного производства и создании новых рабочих мест. В результате ООО «Маякпринт» реализовало инвестиционный проект «Развитие обойного производства» стоимостью 450 млн. рублей. Запуск производства обоев состоялся 18.04.2018 года;

- состоялся запуск новой производственной линии компании «Маяк-Техноцелл» - бумагоделательной машины № 6 производительностью до 40 000 тонн в год (10.09.2018 года). Это крупномасштабный инвестиционный проект  с  инвестициями в объёме более 4-х млрд. рублей.

Финансирование мероприятия не запланировано.

- Фондом развития промышленности Пензенской области за 2018 год одобрена выдача займов пяти предприятиям области на общую сумму 99,9 млн. рублей:

1. ООО НПП «Технопроект» на сумму 20,0 млн. рублей на реализацию проекта «Производство новой модели контейнера тормозного оборудования для поездов метрополитена «Москва»;

2. ООО «Жилстрой» на сумму 19,9 млн. рублей на реализацию проекта «Расширение производства ЖБИ. Производство домокомплектов по технологии КПД»;

3. ООО «Новый бетон»  на сумму 20,0 млн. рублей на реализацию проекта «Увеличение объемов производства бетона класса В25».;

4. ООО «Ванюшкины сладости» на сумму 20,0 млн. рублей на реализацию проекта «Запуск высокопроизводительной кондитерской линии по изготовлению кексов с начинкой»;

5. ООО «Пензенский завод строительных материалов» на сумму  20,0 млн. рублей на реализацию проекта «Расширение производства вибропрессованной продукции. Организация производства вибропрессованной продукции с применением системы облицовочного бетона».

В 2018 году сумма выданных займов по сравнению с 2017 годом выше в 15,9 раз (в 2017 году - 6,3 млн.рублей.). В 2017 году Фондом развития промышленности в Пензенской области заключены договора на предоставление займов двум предприятиям области на сумму 25,0 млн.рублей. При этом перед Фондом со стороны бюджета Пензенской области сложилась кредиторская задолженность в сумме 20,0 млн.рублей, которая была выполнена в феврале 2018 года.

- предоставлены субсидии субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим производство товаров легкой, текстильной и кондитерской промышленности, на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования по договору купли-продажи. Размер субсидии − 50% понесенных затрат на приобретение оборудования, но не более 2,0 млн. рублей на одного получателя. По итогам конкурса субсидии в объеме 10,0 млн. рублей перечислены      7 субъектам малого и среднего бизнеса (ООО «Северянин» - 976 тыс.рублей,                    ООО «Вик-Инвест» - 2000 тыс.рублей, ООО «Ванюшкины сладости» - 2000 тыс.рублей,             ИП Головина Н.М. – 897,7 тыс.рублей, АО «Кристина» - 2000 тыс.рублей,                        ИП Зоцин С.М. - 949,5 тыс.рублей, ООО «Диад» - 1176,6 тыс.рублей).

В 2018 году объем выданных субсидий субъектам малого и среднего бизнеса вырос в 6,7 раз по сравнению с 2017 годом (в 2017 году – 1,5 млн.рублей получил один индивидуальный предприниматель).

Кроме того, ежегодно в целях популяризации рабочих профессий проводится областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» по 10 номинациям: «Лучший водитель общественного транспорта», «Лучший монтажник радиоэлектронной аппаратуры», «Лучшая швея», «Лучший пчеловод», «Лучший тракторист-машинист», «Лучший кондитер», «Лучший каменщик», «Лучший плиточник», «Лучший машинист асфальтоукладчика», «Лучший лесной пожарный». По итогам проведенных отраслевых конкурсов 12.10.2018 в Областной филармонии Губернатором Пензенской области И.А. Белозерцевым победителям вручены памятные призы за 1 место - автомобили,   2 место - телевизоры, 3 место - ноутбуки.

В 2019 году реализация государственной программы будет продолжена.