Доклад

ходе реализации государственной программы 
Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2020 годы»
в 2016 году

Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области является ответственным исполнителем государственной программы Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 
№ 810-пП (с последующими изменениями) (далее - Государственная программа).

Целью Государственной программы является увеличение объемов производства и реализации промышленной продукции, повышение конкурентоспособности и устойчивости базовых отраслей промышленности Пензенской области, а также обеспечение эффективной деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области в сфере развития промышленности.

На реализацию мероприятий Государственной программы из бюджета Пензенской области в 2016 году выделены средства в размере 59 423,3 тыс. рублей. 
Все запланированные мероприятия выполнены, кассовые расходы по состоянию на 01.01.2017 составили 97 % (57 511,2 тыс. рублей).

Расчетное значение оценки эффективности реализации Государственной программы за 2016 год составило 0,83.

Подпрограмма 1. «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

1.1. Оказание финансовой государственной поддержки промышленным предприятиям Пензенской области.

Финансирование данного направления в 2016 году не осуществлялось.

В 2016 году 5 промышленным предприятиям оказано содействие в подаче заявок в Минпромторг России на получение субсидий в рамках реализации инвестиционных проектов по выпуску конкурентоспособной продукции по государственной программе Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328.

1.2. Предоставление субсидий предприятиям фармацевтической и медицинской промышленности Пензенской области.

В рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий из бюджета Пензенской области предприятиям фармацевтической и медицинской промышленности на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам для проведения модернизации производства и выпуска новой, инновационной продукции» в 2016 году государственная поддержка в размере 
10 000 тыс. рублей оказана ОАО «Биосинтез», реализующему инвестиционный проект «Модернизация производства лекарственных средств до 2021 года».

Предприятию перечислены средства в полном объеме (100 %).

1.3. Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

В III квартале 2016 года организовано проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Конкурс проведен по 
10 номинациям (токарь, фрезеровщик, машинист маневрового тепловоза, механизатор, специалист по искусственному осеменению, каменщик, штукатур, машинист асфальтоукладчика, электромонтер, сантехник).

Церемония награждения участников и победителей конкурса состоялась 
2 сентября 2016 года в ГАУК «Пензенский областной драматический театр 
им. А.В. Луначарского» с участием Губернатора Пензенской области 
И.А. Белозерцева.

В целях реализации данного мероприятия заключено 13 контрактов и договоров, на сумму 6687,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение по заключенным контрактам и договорам составляет 100 %.

1.4. Организация работы по импортозамещению промышленной продукции и привлечению инвестиций в промышленность Пензенской области.

В целях решения задач по замещению товаров, ввозимых на территорию Пензенской области из других регионов и производству импортозамещающей продукции, проведено 8 мероприятий, в том числе:

- 11.04.2016 состоялось совещание по вопросам реализации в Пензенской области мероприятий, направленных на импортозамещение, под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе М.В. Бабича, с участием заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Овсянникова, Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева, а также руководителей органов исполнительной власти и ведущих предприятий Пензенской области;

- 14.07.2016 в рамках рабочей поездки полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе М.В. Бабич посетил 
ООО «Станкомашстрой», обсуждались перспективы развития станкостроительного завода, рассмотрены вопросы оказания содействия в решении текущих производственных проблем;

- 23.08.2016 состоялась встреча Губернатора Пензенской области 
И.А. Белозерцева с инвесторами по созданию совместного российско-китайского производства медицинских изделий на базе технопарка «Рамеев»;

- 17.11.2016 в выставочном центре ФГУП ФНПЦ «ПО Старт 
им. М.В. Проценко» организована конференция, проводимая Российским союзом промышленников и предпринимателей, в рамках которой прошел обучающий семинар «Организация экспорта высокотехнологичной продукции»;

- 23.11.2016 в ходе визита официальной делегации Пензенской области в Китайскую Народную Республику подписаны протоколы о намерениях между 
ООО «ТитанМед» (г.Москва) и китайскими компаниями Naton Medical Group и China Regenerative Medicine International Limited о реализации проекта по выпуску ортопедических имплантов в технопарке «Рамеев» (г.Пенза);

- 7.12.2016 в Технопарке высоких технологий «Рамеев» проведен семинар по вопросу предоставления мер государственной поддержки федеральными органами власти в 2017 году с участием Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева, заместителя директора Департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга России О.Ю. Филипповой, заместителя директора Фонда развития промышленности Ю.В. Шамкова, члена Наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
И.М. Бортника, руководителей промышленных предприятий, представителей малого бизнеса.

Предприятия Пензенской области активно принимают участие в международных, межрегиональных и областных выставках: предприятия кластера «Союз пензенских кондитеров» приняли участие в международной выставке кондитерских изделий в Кельне, в выставке «Продэкспо-2016», предприятия приборостроительного кластера «Безопасность» приняли участие в выставке «KADEX-2016», в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2016», производитель школьной формы «Алекс М» представил Пензенскую область на 16-ой международной выставке «Детская и юношеская мода, в мероприятии «Российская неделя текстильной и легкой промышленности» и др.

Минпромом Пензенской области оказывается содействия промышленным предприятиям в участии в государственных программах Российской Федерации и федеральных целевых программах. В 2016 году 4 предприятия приняли участие в 3-х государственных программах Российской Федерации, в т.ч.:

- в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» ООО «Маякпринт» получены из федерального бюджета 11,2 млн. рублей, ОАО «Завод «ГРАЗ» - 
16,5 млн. рублей;

- в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышлености на 2013 - 2020 годы» 
ЗАО НПП «МедИнж» получены на условиях софинансирования средства федерального бюджета в размере 95 млн. рублей;

- в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» ЗАО «Белинсксельмаш» в 2016 году возмещено из федерального бюджета 4,5 млн. рублей, в декабре 2016 года подана заявка на сумму 684,6 тыс. рублей, данные средства будут получены предприятием 2017 году.

Кроме того, в 3-х ФЦП участвуют 7 предприятий ОПК и отраслевых институтов.

Подпрограмма 2. «Обеспечение проведения единой 
государственной политики в сфере промышленности на 2014 - 2020 годы»

Данная подпрограмма направлена на обеспечение функций Минпрома Пензенской области.

Мероприятия подпрограммы выполнены. Освоение средств бюджета Пензенской области по данной подпрограмме составило 96 %, так как сложилась экономия средств, выделенных на содержание аппарата Минпрома Пензенской области (фонд заработной платы и командировочные расходы) и на проведение государственных закупок.

| ОТЧЕТ об исполнении целевых показателей государственной программы Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2020 годы» по итогам 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклоне-ние, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс промышленного производства по основным видам экономической деятельности | в процентах к предыдущему году | 102 | 104,5 | +2,5 | 102,4% |  |
| 2 | Объем реализованной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах по основным видам экономической деятельности | в млн. руб. | 206 602 | 211328,9 | +4726,9 | 102% |  |
| 3 | Темп роста производительности труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности | в процентах к предыдущему году | 104 | 114,9 | +10,9 | 110,5 % |  |
| 4 | Прирост высокопроизводительных рабочих мест в промышленности с учетом модернизации существующих производств | в процентах к предыдущему году | 100,1 | 90 | -10,1 | 90 % | Сокращение численности высокопроизводительных мест в промышленности за счет оптимизации рабочих мест и техперевооружения |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение объемов производства и реализации продукции участвующими в подпрограмме предприятиями, в фактических ценах | в процентах к предыдущему году | 5 | 5,5 | +0,5 | 110% |  |
| 1.2 | Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями, в фактических суммах | в процентах к предыдущему году | 5 | 5,5 | +0,5 | 110% |  |
| 1.3 | Рост доли инновационной продукции в объеме производства предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в подпрограмме | % к предыдущему году | - | - | - | - | Данный показатель исключен |
| 1.4 | Увеличение регистрируемой инновационной продукции предприятиями фармацевтической и медицинской промышленности, участвующих в программе | количество новых наименований | 3 | 3 | 0 | 100% |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемых Министерством промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | в млн. руб. | 78000 | 88358 | +10358 | 113% |  |
| 2.2 | Индекс промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий | в процентах к предыдущему году | 102,2 | 104,8 | +2,6 | 103% |  |
| 2.3 | Уровень средней заработной платы на промышленных предприятиях, курируемых Министерством промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | в руб. | 26400 | 27915 | +1515 | 106% |  |
| 2.4 | Темп роста производительности труда на промышленных предприятиях, курируемых Министерством промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области | в % | 103 | 115,5 | +12,5 | 112 % |  |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу Пензенской области 
«Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014 - 2020 годы» 
за 2016 год

| Ответственный исполнитель |  | Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление Правительства Пензенской области | 26.01.2016 | №41-пП | Государственная программа приведена в соответствие с Порядком разработки и реализации государственных программ Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 18.04.2012 № 274-пП (с последующими изменениями). Также уточнены объемы финансирования государственной программы в соответствии с Законом Пензенской области о бюджете. |
| 2. | Постановление Правительства Пензенской области | 10.06.2016 | №301-пП | Внесены изменения в части изменения ответственного исполнителя государственной программы в связи с переименованием Министерства промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области. Также уточнены объемы финансирования государственной программы в соответствии с Законом Пензенской области о бюджете, в соисполнители государственной программы включены исполнительные органы государственной власти, ответственные за непосредственное проведение отраслевых конкурсов профессионального мастерства. |